# Freecode第一周周报

## 本周目标

**前端：**

**任务一：使用react-native重构项目（两周）**

**后端：**

**任务一：数据库：增加新表—childShare loverShare friend 表格，并对原来的表进行优化。**

**任务二：将后端文件放到服务器上，不在使用localhost访问，直接使用服务器ip地址进行访问。并且将成员加入服务器，可以一起开发**

**任务三：将使用手机号注册用户改为使用邮箱注册用户**

## 目标完成情况

**前端：**

**任务一：部分完成**

**后端：**

**任务一：完成**

**任务二：完成**

**任务三：完成**

## 下周目标

**前端**：

**任务一：使用react-native重构项目**

**后端：**

**任务一：编写接口文档**

**任务二：编写childShare loverShare friend的查询文件**

## 任务分工

**前端：任务一：吴雪瑶，杨小云**

**后端：任务一，任务二：皇甫玉茹**

**任务三：杨昕迪**

## 个人完成情况

**吴雪瑶：完成良好**

**杨小云：完成良好**

**皇甫玉茹：完成良好**

**杨昕迪：完成良好**

## 本周例会视频链接

第一次 <https://www.bilibili.com/video/BV1we41147wT>