# Freecode第二周周报

## 本周目标

**前端：**

**任务一：使用react-native重构项目**

**后端：**

**任务一：亲子模块增加文章接口并实现**

**任务二：爱人模块增加文章接口并实现**

**任务三：我的模块增加签到，查找好友，增加删除好友接口并实现**

## 目标完成情况

**前端：**

**任务一：亲子模块，爱人模块部分实现，我的模块完全没有实现**

**后端：**

**任务一：完成**

**任务二：完成**

**任务三：部分完成**

## 下周目标

**前端**：

**任务一：使用react-native重构项目**

**后端：**

**任务一：编写社区接口文档并实现**

## 任务分工

**前端：亲子模块：吴雪瑶，爱人模块：杨小云，我的模块：王胜盈**

**后端：任务一：皇甫玉茹**

**任务二：杨昕迪**

**任务三：刘明瑛**

## 个人完成情况

**吴雪瑶：完成良好**

**杨小云：完成良好**

**皇甫玉茹：完成良好**

**杨昕迪：完成良好**

**王胜盈：完成差**

**刘明瑛：完成差**

## 本周例会视频链接

https://space.dingtalk.com/s/gwHOAajwzALOHEx1WQPaACA3MzYxZTUzYTExMTc0NmFjYWNmNmVjMzczNTkwNTc2MQ 密码: XVPJ

https://space.dingtalk.com/s/gwHOAajwzQLOHEx1WQPaACBjZjBkMDliMWM1M2Q0YjU0YmMxNzczMGI0ZGI2MzdiYQ 密码: bdh9